ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I. Zmluvné strany
Objednávateľ: Meno a priezvisko: Norbert Kubaský
 Bydlisko: 
Dátum narodenia: 
 (ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Obecné služby Spišská Teplica , s.r.o. 
Sídlo: ul. Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 05934
IČO: 50552597 
DIČ: 2120383023
 IČ DPH:  SK2120383023
Zastúpený: Ing. Radoslav Šeliga – konateľ
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
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Článok II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať stavebné práce v rozsahu definovanom v Prílohách č. 1, 2 a 3 tejto zmluvy (Rozpočty).
2. Práce budú realizované v dvoch etapách:
· 1. etapa: Obývacia izba a chodba.
· 2. etapa: Spálňa a detská izba.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
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Článok III. Termín plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch:
· Termín ukončenia 1. etapy: do 30. 05. 2026 (za predpokladu, že to umožnia technologické postupy a vysychanie materiálov).
· Termín ukončenia 2. etapy: do 30. 06. 2026.
2. V prípade nevhodných technologických podmienok (napr. vysoká vlhkosť znemožňujúca ďalší postup) sa termín 1. etapy primerane predlžuje po vzájomnej dohode strán.
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Článok IV. Cena diela a platobné podmienky
1. Celková cena za dielo  je vo výške:  9 018,47 € (slovom: deväťtisícosemnásť eur a štyridsaťsedem centov).
2. Pri podpise tejto zmluvy uhrádza Objednávateľ Zhotoviteľovi zálohu vo výške  2 000 €.
3. Zvyšná časť ceny bude uhradená na základe faktúry vystavenej po protokolárnom odovzdaní a prevzatí každej etapy, resp. po ukončení celého diela, po odpočítaní uhradenej zálohy.
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Článok V. Práva a povinnosti strán
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú vykonané v súlade s technickými normami a v dohodnutej kvalite.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup do priestorov a potrebnú súčinnosť (odpojenie energií, vypratanie nábytku a pod.).
3. O odovzdaní každej etapy bude spísaný krátky Odovzdávací protokol.
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Článok VI. Záruka a reklamácie
1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané stavebné práce záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.
2. Reklamácie musia byť uplatnené písomne bez zbytočného odkladu po zistení vady.
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Článok VII. Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
· Príloha č. 1: Rozpočet – Obývacia izba a chodba 
· Príloha č. 2: Rozpočet – doplnenie 
· Príloha č. 3: Rozpočet – Spálňa a detská izba 
V Spišskej Teplici dňa 15.05.2026
..................................................                                           ..................................................              Zhotoviteľ                                                                           Objednávateľ
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